武汉大学计算机学院 2022级中级项目实训周报

**专业班级：** 软工6班 **学号：** 2022302111064 **姓名：陈胤含**

**项目名称： 寰球视窗 小组成员：** 徐润、肖磊、陈胤含、张孝谦

**时间阶段：**第 1 周， 2024 年 7 月 1 日至 7 月 6 日

1. **本周计划和项目任务**
   1. 完成项目需求分析
   2. 进行技术栈储备
   3. 完成数据库设计，明确接口需求
   4. 初步搭建项目框架

1. **本周进度/任务完成情况**
   1. 前端框架搭建完毕
   2. 初步实现部分前端代码
   3. 进行了相关技术栈学习

1. **下周的计划和项目任务**
   1. 实现比较完善的前端界面
   2. 前后端数据数据顺利对接
   3. 优化前端显示效果

1. **存在的主要问题或特殊情况**

由于前后端组员之前都没怎么学习过相应的技术栈，前期的学习成本比较高，目前进度较慢，需要中后期加快开发速度。