武汉大学计算机学院 2022级中级项目实训周报

**专业班级：** 软工4班 **学号：** 2022302111174 **姓名：肖磊**

**项目名称： 寰球视窗 小组成员：** 徐润、肖磊、陈胤含、张孝谦

**时间阶段：**第 1 周， 2024 年 7 月 1 日至 7 月 6 日

1. **本周计划和项目任务**

1、完成项目启动文档

2、完成项目需求分析文档

3、进行开发技术储备

4、初步搭建项目框架

1. **本周进度/任务完成情况**

1、制作了界面原型

2、搭建了前端框架

3、实现了前端部分页面

4、完成了需求分析报告

1. **下周的计划和项目任务**

1、实现项目基本功能

2、接入大语言模型

3、接入自然语言处理功能

4、优化前端交互体验

1. **存在的主要问题或特殊情况**

因为组员都没有接触过大数据相关技术栈，如数据挖掘，数据清洗和自然语言处理等，所以对于如何实现相关功能仍然存在问题。此外，前期投入了较多的时间进行技术知识储备，所以项目开发进度相对较慢，需要在开发后期加快进度。