武汉大学计算机学院 2022级中级项目实训周报

**专业班级：**软工二班 **学号：**2022302111074  **姓名：**张孝谦

**项目名称：**寰球视窗  **小组成员：**徐润、肖磊、陈胤含、张孝谦

**时间阶段：**第 2 周， 2024 年 7 月 8 日至 7 月 13 日

1. **本周计划和项目任务**

1、尝试将redis融入后端框架。

2、与前端进行对接。

3、实现数据的管理与分类。

4、完善整个项目内容。

1. **本周进度/任务完成情况**
2. 将redis融入后端并通过redis实现关键词匹配机制。
3. 与前端进行了对接，实现了基本的前后端框架。
4. 进一步规划了数据库，完善了数据库的搭配机制。
5. **下周的计划和项目任务**

1、团队成员实现对接。

2、完善时间轴功能。

1. **存在的主要问题或特殊情况**

针对实现新闻建立时间轴的机制问题，在针对爬取数据任务的完成度修改数据库后，该功能的实现或许将很难完成了，在下一周将会继续进行调试。