武汉大学计算机学院 2022级中级项目实训周报

**专业班级：** 软工4班 **学号：** 2022302111174 **姓名：肖磊**

**项目名称： 寰球视窗 小组成员：** 徐润、肖磊、陈胤含、张孝谦

**时间阶段：**第 1 周， 2024 年 7 月 1 日至 7 月 6 日

1. **本周计划和项目任务**

1、完成项目对接

2、完成前端开发

3、完成后端开发

4、初步实现数据挖掘功能

1. **本周进度/任务完成情况**

1、优化了部分前端界面

2、完善了后端架构

3、添加了看板娘功能

4、接入了大语言模型

5、接入了自然语言处理功能

1. **下周的计划和项目任务**

1、完成项目所有基本功能

2、美化所有前端界面

3、优化看板娘交互逻辑

4、优化前端交互体验

1. **存在的主要问题或特殊情况**

对接的过程当中出现了许多数据格式方面的问题，在接口方面还需要作打磨。同时前端的界面仍然不太美观，需要进行进一步的优化。